|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco | Categoria | Impacto | Probabilidade | Perda Esperada | Estratégia |
| Falta de disponibilidade dos membros da equipe | RH | Alto | Alta | Alta | Reuniões em feriados e fins de semana. |
| Atraso na entrega das atividades | Prazo | Alto | Média | Alta | Auxiliar membros da equipe com dificuldades em certas atividades. |
| Imprecisão para estimar as estórias | Requisitos | Alto | Baixa | Média | Utilizar Planning Poker para mitigar esse problema. |
| Dificuldade na implementação da interface do sistema. | Implementação | Alto | Média | Alta | Treinamentos nas tecnologias AJAX, JQuery, JavaScript, css e HTML. |
| Falta de adequação a metodologia de gerenciamento SCRUM. | Processo | Alto | Baixa | Alta | Estudo extraclasse da metodologia SCRUM. |