## Slide 2
GPP
André Cruz
Leyviston Martins
Luiz Fernando
Pedro Chaves

## Slide 3
MDS
Filipe Borges
Lucas Couto
Ruyther Parente
Vanessa Barbosa

## Slide 4
Contexto
Com o passar dos anos, o computador passou a ser a ferramenta principal na produção de empresas, faculdades, fábricas, enfim, qualquer lugar que precise automatizar algum processo de trabalho.
Diante disso, é primordial que este equipamento sempre esteja em bom funcionamento, para que esses processos de trabalho não parem.
Para solucionar este problema, as empresas possuem equipes de suporte técnico que auxiliam seus usuários na resolução de alguns problemas e na manutenção destas máquinas. No caso da UNB-FGA, o CPD é responsável pela prestação de suporte técnico.

## Slide 5
Regras da Sprint
...

## Slide 6
Sprint 1
O objetivo é o estudo do SCRUM bem como a configuração da ferramenta ICESCRUM.

## Slide 7
Sprint 1 - Tracking

## Slide 8
Sprint 1 - Tracking

## Slide 9
Sprint 1 - Tracking

## Slide 10
Sprint 1 - Dificuldades
Configuração do IceScrum
Estimar Tamanho das Histórias

## Slide 11
Sprint 2
O objetivo é o reparo das funcionalidades Manter Usuário bem como a implementação da funcionalidade Manter Status.

## Slide 12
Sprint 2 – Tracking

## Slide 13
Sprint 2 – Tracking

## Slide 14
Sprint 2 – Tracking

## Slide 15
Sprint 2 – Melhorias
O desenvolvimento do sistema será feito em pares, onde que na primeira Sprint foi observado que alguns problemas encontrados por determinados membros eram facilmente resolvidos por outros membros no daily scrum meeting.
O acompanhamento das atividades realizado pelo icescrum será mais minucioso, pois alguns membros estavam fazendo uso indevido da ferramenta, assim prejudicando os gráficos de Tracking.

## Slide 16
Sprint 2 – Melhorias
O ScrumMaster irá avaliar o desempenho da equipe e os melhores serão bonificados com um açai vendido no estacionamento da UNB-GAMA. Essa medida é direcionada na manutenção da motivação da equipe, pois no final da última sprint foi constatado um pouco de falta de interesse.
Caso seja necessário a equipe gerenciadora poderá auxiliar na implementação do sistema, sendo que isso só acontecerá caso todas as pendências da equipe gerenciadora estejam concluídas.

## Slide 17
Sprint 3 – Tracking

## Slide 18
Sprint 3 – Tracking

## Slide 19
Sprint 3 – Tracking

## Slide 20
Fechamento do Projeto

## Slide 21
Fechamento do Projeto (custo)

## Slide 22
Fechamento do Projeto (custo)

## Slide 23
Fechamento do Projeto (escopo)

## Slide 24
Notas da Release

## Slide 25
Manter Usuário
Manter Status
Manter Chamado
Manter Tipo de Chamado
Features

## Slide 26
Cadastrar
Alterar
Excluir
Vizualizar
Manter Usuário

## Slide 27
Manter Status
Manter Chamado
Manter Tipo de Chamado
Features

## Slide 28
Cadastrar
Alterar
Excluir
Vizualizar
Manter Status

## Slide 29
Manter Chamado
Manter Tipo de Chamado
Features

## Slide 30
Cadastrar
Alterar
Excluir
Vizualizar
Manter Tipo

## Slide 31
Manter Chamado
Features

## Slide 32
Cadastrar
Alterar
Vizualizar
Manter Chamado

## Slide 33
MVC ( Model View Controller )
View
DAO
Database
Controller
Model

## Slide 34
Testes Unitários
PhpUnit
Cobertura de Código
Xdebug

## Slide 35
Cobertura de Código